Thời gian: 13-02 B114

Tham gia: Cảnh, A Nguyên, MinhNQ, Lâm, Hải

Vắng: MinhCT nhà xa

Nội dung: Công nghệ sử dụng, Overview, task allocation

1. Công nghệ sử dụng
2. Front-end: Bootstrap, jquery
3. Back-end: Java, Framework: strut, hibernate, JSTL, expression language ( nghiên cứu dần mấy từ khóa này ae nhé)
4. Database: Microsoft Azure + sql server
5. Project management tool: Git hub, Markdown, uml( viết doc)
6. Overview

Chia theo phase: Database -> Code front-end -> back-end

Trong tuần này sẽ hoàn thành database và front-end liên quan đến client

1. Task

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Task | Deadline | Note |
| MinhCT + MinhNQ | Thiết kế database | 19-02 | CN Là deadline hoàn thành, prefer là xong tầm t4-t5 để ae review nhé |
| Cảnh | Khung môn học | 19-02 |  |
| Lâm | Khung câu hỏi | 19-02 |  |
| A Nguyên | Login | 19-02 |  |
| Hải | Syntax highlight (Cách sử dụng thư viện) | 19-02 | Nếu xong sớm Hải xem qua front-end phần server nhé |