Thời gian: 21-02 B114

Tham gia: Cảnh, A Nguyên, MinhNQ, Lâm, Hải, MinhCT

Nội dung: Update task, Back-end implementation, Task allocation

1. Update tasks
2. Front-end: hoàn thành các trang chính phía client(courses, test, home), login via gmail, đã sử dụng được syntax hightlight. Cần sửa:

* Import remote css/js = link cdn
* Xóa các phần html trong các file jsp
* Hoàn thiện front-end phía admin

1. Database: Hoàn thành các bảng database, tất cả thành viên đã kết nối đc database locate trên Azure, còn phải sửa một số lỗi:

* Convention: Đặt tên bảng theo class Java, cột theo biến -> tiện hơn khi sử dụng framwork hibernate
* [Đợi review từ thầy]Ghép 2 bảng student, test master thành một bảng, thêm cột groupID, khóa ngoại sang bảng Group để phân loại User.

1. Back-end implementation

* Hoàn thiện database
* Chuẩn bị dữ liệu, load dữ liệu
* Lấy dữ liệu nhập vào từ thí sinh, lưu và so kết quả -> đưa output điểm ra màn hình và lưu trong database
* Login: authenticate = gmail
* Admin function: check requirement document

1. Task allocation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Task | Deadline | Note |
| MinhCT | Hoàn thiện database | 23-02 | Mai xin review từ thầy rồi sửa luôn nhé |
| Cảnh | Demo test master function | 26-02 |  |
| Lâm | Chuẩn bị đề mẫu và load trên page | 26-02 |  |
| A Nguyên | Hoàn thiện phần login | 24-02 |  |
| Hải | Hoàn thiện admin front-end | 24-02 |  |
| MinhNQ | Add and map hibernate framwork | 24-02 | MinhNQ nghiên cứu về hibernate, demo nếu có thể, MinhCT xong database thì add hibernate luôn nhé |